「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式實施計畫」執行情形調查說明
105年12月30日版
辦理依據：
為配合政府資訊公開政策及因應資訊平臺、載具多元化趨勢，便利民眾於網站下載政府資訊及政府機關間、政府與企業之資料交換，推動相容性高、適用於各種作業系統及有利於長久保存之開放性檔案格式，行政院於本(104)年6月5日以院授發資字第1041500700號函分行「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式實施計畫」，請各界共同推動ODF(Open Document Format)文書格式，並響應政府開放文件標準格式，提升我國軟實力。
依「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式實施計畫」實施期程，104年各機關網站提供下載之可編輯文件應支援 ODF-CNS15251文書格式。105年各機關系統間、政府與企業之資料交換，以ODF-CNS15251文書格式為主。106年全面推動各機關使用可編輯ODF-CNS15251文書軟體。另依104年7月29日「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式」第2次會議決議（每半年召開會議進行工作檢討），為瞭解各機關推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式之執行情形，爰辦理本調查。
調查對象：
一、行政院及其所屬各級機關
二、公立國小、國中及高中職、全國大專校院及國營事業
三、直轄市政府及縣(市)政府(含所屬機關)
四、總統府、行政院以外各院及所屬機關、各級議會與代表會
資料彙整機關：
一、請「行政院二級機關」彙整所屬各級機關及國營事業機構。
二、請「直轄市政府」及「縣(市)政府」彙整含所屬所轄機關及國小、國中，併請協助彙整各鄉鎮市代表會。
三、請「教育部」彙整全國大專校院及國立高中職。
四、請「總統府、行政院以外各院及所屬機關、議會」共同響應並提供ODF推動資料。
調查期程：
請上述資料彙整機關於106年1月26日前彙整所屬機關推動資料，以電子郵件免備文逕送本會聯絡窗口（電子郵件信箱：odf@ndc.gov.tw）。
填報問題諮詢服務：請洽本會ODF諮詢窗口，電話02-23613021，電子郵件信箱：odf@ndc.gov.tw 。

「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式實施計畫」執行情形調查表
「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式實施計畫」各機關推動分工執行情形
請相關機關依實施計畫分工填列執行情形及成果；若該分工未能於期限內完成者，請說明待處理事項及預計完成日期。
主辦 / 機關	項目	完成 / 期限	執行情形及成果 / (請以條列方式具體說明)	待處理事項 / (若無待辦則填「無」)	預計完成日期 / (請勾選及填註日期)
國家發展委員會（含檔案管理局）	1.成立ODF-CNS15251推動工作小組	104年2月	已於104年2月16日邀集相關機關召開「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式」第1次會議，後續定期每半年召開會議進行工作檢討。	無	已完成 / 預計完成日期:
	2.辦理推動ODF-CNS15251說明會	104年12月	自104年9月14日起至105年1月間於全國辦理13場「O! ODF超容易－推動開放文件格式輔導說明會」，協助公務同仁了解與使用ODF文書格式，截至105年1月已於新北市、桃園市、連江縣、金門縣、澎湖縣、嘉義市、花蓮市、臺中市、高雄市、臺南市、臺北市及新竹市完成13場次2,248人次辦理。	無	已完成 / 預計完成日期:
	3.提供ODF-CNS15251技術及諮詢服務	長期	自104年9月1日起提供各機關ODF相關問題諮詢服務，服務管道包含電話(含skype)、電子郵件及FB粉絲頁；並協助機關辦理ODF轉檔實機操作訓練及檔案轉製。 / 自104年10月8日至105年2月間於全國辦理10場「O!ODF超容易－ODF種子師資培訓」，協助各機關培訓ODF種子師資，截至105年2月已於新北市、桃園市、新竹市、嘉義市、臺東市、高雄市、臺中市、臺南市、屏東市及彰化市完成10場次233人次之課程。 / 製作「O! ODF超容易－ODF導入及轉檔技巧」數位課程於「e等公務園學習網」上架，自11月5日開放全國公務員及民眾線上學習。 / 配合經濟部工業局共同供應契約納入ODF導入服務，本會刻正辦理之技術及諮詢服務定於105年7月28日完成階段性任務。 / （以下請填截至105年12月份最新辦理情形）		已完成 / 預計完成日期:
	4.網頁規範修正	104年3月	查「政府網站相關規範及營運作業參考指引(簡稱政府網站規範)」業已規範下載文件至少包含開放性檔案格式，提供各機關做為開發網站服務之遵循依據。 / 104年3月已修訂完成政府網站規範，訂定下載的可編輯文件，應優先採用開放文件格式(ODF-CNS15251)；非可編輯的文件，則優先提供可攜式文件檔案。 / 前項修訂內容，業於104年4月24日發資字第1041500413號函，函請各級政府機關做為所屬網站規劃建置參考。	無	已完成 / 預計完成日期:
	5.建立及推廣學習標竿	104年12月	已商請財政部財政資訊中心做為推廣學習標竿，並將財政部推動開放文件格式經驗納入「O! ODF超容易－ODF導入及轉檔技巧」數位課程供全國公務員及民眾線上學習。	無	已完成 / 預計完成日期:
	6.政府公文電子交換可編輯之附件檔案格式至少須有ODF-CNS15251 / （檔案管理局）	105年6月	本局已完成修訂「文書及檔案管理電腦化作業規範」附錄7之表7-1文字檔案格式，如下:開放文檔格式 (Open Document Format, ODF)，為國際標準，亦為我國政府文件標準格式，附件後續有編輯需求時，優先採用，並經行政院於104年2月2日函頒修正在案。 / 本局於104年6月3日以檔資字第1040008256號函請各機關優先使用相容性高之ODF或PDF檔案格式作為公文電子交換附件檔格式，以提升公文電子交換作業效率。		已完成 / 預計完成日期:
	7.納入政府服務品質獎評核內容	長期	已於「政府服務品質獎」評核內容中納入政府機關推動ODF作為政府文件格式之規定，機關對外提供之文件如為可編輯者，應採用ODF文書格式；非可編輯者，採用PDF文書格式。是項規定於第九屆「政府服務品質獎」評獎作業實施。	無	已完成 / 預計完成日期:
教育部	1.資訊開放格式列入資訊教育	長期	請學校配合資訊教育融入課程。 / （以下請填截至106年1月份最新辦理情形）		已完成 / 預計完成日期:
	2.普及學校ODF-CNS15251應用觀念	104年9月	已於本(104)年6月30日第三十六屆臺灣學術網路、縣（市）教育網路中心暨各縣市資訊教育推動研討會由簡處長進行相關宣導。 / 本部預計於104年11月大專校院資訊主管會議等場合進行「普及ODF-CNS15251應用觀念」推廣作業宣導。 / 推廣「普及ODF-CNS15251應用觀念」相關作業已列入104年大專校院校務行政ｅ化交流服務計畫中辦理。 / 教育部校園自由軟體數位資源推廣服務中心等網站已建制自由軟體推廣區，提供ODF-CNS15251相關格式軟體下載。 / 請學校舉辦相關教育訓練、於行政業務會議或學生活動等持續推廣ODF-CNS15251應用觀念。 / （以下請填截至105年12月份最新辦理情形）		已完成 / 預計完成日期:
法務部	協助各機關法律公文書文件轉換為ODF-CNS15251格式	長期	有關本部推動分工事項「協助各機關法律公文書文件轉換為ODF-CNS15251格式」。依全國法規資料庫工作小組第44次會議決議，有關全國法規資料庫入口網歷史資料部分，若為符合ODF格式探取法規附件回溯建檔之做法將大量耗費各法規主管機關之成本，爰不採回溯處理。 / 另新法規部分，協調由行政院公報編印中心修訂「行政院公報管理及考核作業要點」規範，請各機關上傳符合ODF格式之法規附件，逐步替換。經查行政院公報編印中心督導小組第27次委員會議紀錄，公報中心將配國家發展委員會相關時程，研修相關規定。另除行政院公報來源外之其他四院及地方政府，將依「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式實施計畫」，由全國法規資料庫工作小組行文請各機關配合提供符合ODF格式要求之法規附件檔案，目前本部正規劃辦理。 / （以下請填截至105年12月份最新辦理情形）		已完成 / 預計完成日期:
經濟部(工業局)	ODF-CNS15251需求列入文書軟體共同供應契約	104年6月	104年6月5日於行政院發布之「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式實施計畫」 (院授發資字第1041500700號)中，由本局協助推動ODF導入服務上架共同供應契約採購。 / 本局於104年2月至6月配合國發會，進行7場次需求端訪談(包括如財政部財政資訊中心與宜蘭縣政府等單位需求確認) / 本局於104年8月至9月舉辦兩次「ODF共契採購產業規格討論會議」(08/12、09/16)，並邀請國發會列席進行供需協調，參加之業者計有晟鑫科技、巨匠電腦、上鈞資訊、遠傳電信、聯成電腦、宏碁等廠商。 / 本局配合國發會在全國各縣市(含離島)舉辦一系列「推動開放文件格式輔導說明會」(104/09/14~105/01/14)中，提供「ODF導入服務共契採購簡介」簡報資訊。 / 本局已依供需意見，規劃ODF服務採購標的及規格，並於104年11月25日「NICI軟體採購政策指導小組第六次會議」進行規劃報告，後續將以公開招標最低標、複數決標並公告底價的採購方式，進行招標作業。 / 本局已規劃於105年1月11日召開「訂價暨規格審查會議」，審視相關服務規格與價格，通過後將賡續辦理採購招標作業。 / （以下請填截至105年12月份最新辦理情形）		已完成 / 預計完成日期:
財政部(財政資訊中心)	協助建立及推廣學習標竿	104年6月	（以下請填截至105年12月份最新辦理情形）		已完成 / 預計完成日期:
勞動部(勞動力發展署)	ODF-CNS15251納入相關文書軟體之技能檢定	105年1月	本署技能檢定中心已將ODF-CNS15251納入電腦軟體應用職類學科及術科試題題庫，該測試參考資料於104年8月公告在技能檢定中心網站，預定105年1月啟用。	無	已完成 / 預計完成日期:
國家通訊傳播委員會	無障礙網頁檢測規範修正	104年6月	無障礙網頁開發規範2.0版第10.2條EV1100202規定『提供下載檔案格式不可為需依賴特定文書商用軟體即能開啟之檔案』	無	已完成 / 預計完成日期:
行政院主計總處	透過計畫及預算審議之資源配置，推動各機關導入符合ODF-CNS15251之文書編輯軟體	長期	本處於審議各機關為辦理ODF推廣教育訓練及應用系統轉換等項目所需經費時，在基本需求額度內，採寬列辦理。	無	已完成 / 預計完成日期:
各機關	1.政府系統轉入及轉出之可編輯文書須支援ODF-CNS15251格式	105年12月	(請各機關填列於「參、各機關迄105年12月份推動成果」)		已完成 / 預計完成日期:
	2.全面安裝可編輯ODF-CNS15251文書軟體及輔導應用	106年12月	(請各機關填列於「參、各機關迄105年12月份推動成果」)		已完成 / 預計完成日期:
	3.深化為通用之電腦軟體應用	長期	(請各機關於本欄填列說明機關於推動ODF之策略及措施)		已完成 / 預計完成日期:

歷次會議決議事項執行情形追蹤
項次	會議	決議事項	辦理機關	執行情形	備註
1	第1次工作會議	國發會ODF輔導服務，將辦理ODF轉換訓練、說明會，並結合社群媒體溝通平台提供各機關ODF相關問題諮詢服務。	國發會	自104年9月1日起提供各機關ODF相關問題諮詢服務，服務管道包含電話(含skype)、電子郵件及FB粉絲頁﹝O！odf超容易﹞；並協助機關辦理ODF轉檔實機操作訓練及檔案轉製。 / 自104年10月8日至105年2月間辦理「O!ODF超容易－ODF種子師資培訓」，協助各機關培訓ODF種子師資，完成10場次辦理，共計233人次。 / 已將「O! ODF超容易－ODF導入及轉檔技巧」數位課程於「e等公務園學習網」上架，自11月5日起開放全國公務員及民眾線上學習。	解除列管
2	第2次工作會議	請法務部盤點並提供全國法規資料庫之法規附件數量資訊，必要時將請輔導團隊協助評估後續作法。請行政院公報編印中心督導小組委員會修訂「行政院公報管理及考核作業要點」，後續各機關法規附件需提供以ODF格式上傳。	法務部	已於第2 次工作會議後提供國家發展委員會截至104 年3 月底止之全國法規資料庫法規附件數量資訊。全國法規資料庫所收錄各機關的之法規附 / 件總數約為26 萬筆，其中未符ODF 格式之微軟office 類型檔案數約有9 萬筆( 其中主要為來自行政院公報資料附件檔約7 萬5 千多筆。) 其餘多為已符合ODF 格式要求之PDF 檔案及相關圖檔。	解除列管
3	第2次工作會議	請行政院公報編印中心督導小組委員會修訂「行政院公報管理及考核作業要點」，後續各機關法規附件需提供以ODF格式上傳。	國發會	配合行政院「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式實施計畫」，行政院公報編印中心督導小組第28 次委員會議已通過修訂「行政院公報管理及考核作業要點」，後續各機關法規附件應以ODF檔案格式上傳。	解除列管
4	第2次工作會議	經濟部工業局辦理之「ODF訓練及諮詢共同供應契約上架」作業，請於本年3月底前完成。	經濟部工業局	已於105 年3月29日上架共同供應契約供機關採購。	解除列管
5	第2次工作會議	本會ODF推廣商請財政部財政資訊中心支援講師，以各分區就近協助為原則，如有交通費用問題，後續再另為協調。	國發會、財政部財政資訊中心	國發會 / 本會刻正協助各機關培訓ODF種子師資，後續將建立講師支援之作業程序，再請相關機關協助辦理推廣事宜。 / 財政部財政資訊中心 / 配合辦理	解除列管
6	第2次工作會議	行政院主計總處審議各機關辦理ODF推廣教育訓練及應用系統轉換等項目所需經費，請採寬列辦理。各機關採購商用文書軟體之比例，請納入計畫審議，逐步降低文書軟體採購費用。	行政院主計總處	審議106 年度各機關辦理ODF 推廣教育訓練及應用系統轉換等項目所需經費，依機關業務需要覈實核列方式辦理。已於「106 年度共同性費用編列標準表」增訂「文書編輯軟體之購置數量應定期檢討，每年並以不超過員額人數1/5比例為原則編列」。	解除列管
7	第2次工作會議	行政院人事行政總處之人事資訊系統(WEBHR)，係依特定文書軟體模組套用及開發，約有300件報表，如人事總處有需要，本會可請輔導團隊協助評估轉換。另外，如該報表為銓敘部所訂定，由本會將邀請該部協調。	行政院人事行政總處、國發會	國發會 / 已主動協調行政院人事行政總處及銓敘部，請銓敘部配合檢視提供WebHR之文件項目。 / 行政院人事行政總處 / (請人事行政總處說明辦理進度及未來規劃)
8	第2次工作會議	依「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式實施計畫」，104年各機關網站下載之可編輯文件，應全部支援ODF文書格式。另外，105年推動目標為各機關系統間、政府與企業之資料交換以ODF文書格式為主，提供財政部清查人事、主計及政風單位限用特定文書軟體情形(附件1、2、3)，各機關如有調整系統需要，請先預留相關經費。	行政院人事行政總處、行政院主計總處、法務部	行政院人事行政總處 / (請人事行政總處說明辦理進度及未來規劃) / 行政院主計總處 / 已請本總處各單位若有要求機關填覆資料時，配合以使用ODF格式文檔為主。 / 法務部 / 法務部廉政業務管理系統已於105 年3 月31 日完成全面支援ODF格式匯出。	主計總處 / 及法務部 / 業管部分 / 解除列管
9	第3次工作會議	請檔案管理局評估e-client程式自動計算發文附件檔案格式為ODF格式數量之功能，俾利各機關追蹤推動ODF文件格式交換成效	檔案管理局	考量e-client 為將下線之系統，有關提供計算發文附件格式功能已納入新公文交換系統評估處理方式。現階段e-client 已增修附件格式優先採用ODF格式之提醒功能。	解除列管
10	第3次工作會議	分享推動經驗：請銓敍部於第4次「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式」跨機關會議，說明提供公務員及人事人員下載之檔案格式轉換情形。	銓敘部	於第4次會議推動經驗分享。	解除列管
11	第3次工作會議	分享推動經驗：請勞動部於第4次「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式」跨機關會議，說明「ODF-CNS15251納入相關文書軟體之技能檢定」執行情形。	勞動部	於第4次會議推動經驗分享。	解除列管
12	第3次工作會議	分享推動經驗：請教育部於第4次「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式」跨機關會議，說明「普及學校ODF-CNS15251應用觀念」之作法，並分享所屬國中、小教學所使用之文書軟體現況。	教育部	於第4次會議推動經驗分享。	解除列管
13	第4次工作會議	配合行政院林全院長指示，本會於105年7月28日調查各部會使用商業軟體授權情形，各機關已回復微軟軟體授權資料，後續本會將請各部會回報其他商用軟體使用情形，由本會綜整後陳報院長，請各機關預為準備；倘機關有未合理使用商用軟體之情形，請研議改進措施，例如調整系統架構，逐步使用開源軟體建構資訊服務。	各機關	(填寫本會10月份辦理情形)
14	第4次工作會議	為提升公務機關電子公文交換可編輯附件之ODF格式比率，本會將研議推動方式及配套措施，逐步引導公務機關落實。	國發會
15	第4次工作會議	有關開源編輯軟體之安全弱點修補及發展ODF文件轉檔API之建議，將納入本會研議政府版文書編輯軟體併同考量。	國發會
16	第4次工作會議	「推動ODF-CNS15251 為政府文件標準格式實施計畫」規定105年度政府系統匯出匯入需支援ODF格式，惟部分系統非屬資訊單位掌理，致未能及時完成調整，如衛生福利部「全國社政資訊整合系統」、經濟部水利署水權資訊網「用水範圍管理系統」與「自來水管承裝商管理系統」、行政院主計總處「中央縣市簡易會計系統」等，請前開資訊系統之權責機關協助調整系統匯出、匯入功能支援ODF格式。	衛福部 / 經濟部 / 主計總處	衛福部 / 經濟部 / 主計總處
17	第4次工作會議	請各機關同仁使用他機關資訊系統，倘該系統尚未支援ODF格式匯出、匯入功能時，請將該系統之權責機關、系統名稱提報本會，俾本會協調機關改善。	國發會
18	第4次工作會議	中選會建議請資訊教育業者開授ODF文書編輯課程一案，本會將協調業者研議就地開班之可行性。	國發會 / 中選會	國發會 / 中選會
19	第4次工作會議	財政部建議針對推動ODF格式有功人員予以敘獎之意見，本會將視機關推動成果另案辦理敘獎建議。	國發會
20	第4次工作會議	為普及民眾使用ODF格式，請各機關參考推動可攜式文件格式(PDF)之經驗，在提供民眾下載ODF格式文件之處加註說明，如「為提供使用者有文書軟體選擇的權利，本文件為ODF開放文件格式，建議您安裝免費開源軟體 (http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreoffice-still/) 或以您慣用的軟體開啟文件。」宣導使用ODF開放文件格式。	各機關
21	第4次工作會議	下次工作會議分享議題： / 1. 人事行政總處業務系統(如WebHR及WebITR等)支援ODF格式推動進程及未來發展。 / 2. 法務部全國法規資料庫工作小組推動各機關法規附件符合ODF格式辦理情形。	人事行政總處 / 法務部	人事行政總處 / 法務部

各機關迄105年12月份推動成果
一、填報原則：
（一）請行政院二級機關彙整所屬各級機關及國營事業機構。
（二）請直轄市政府及縣(市)政府彙整含所屬所轄機關及學校，併請協助彙整各鄉鎮市代表會。
（三）全國大專院校及國立高中職請教育部彙整。
二、依「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式實施計畫」律定，各機關應完成期限辦理各項作業：
主辦 / 機關	項目	計畫律定 / 應完成期限	作業完成進度
			105年6月	105年12月	106年6月	106年12月
各機關	（一）各機關網站提供下載的可編輯文件應支援ODF文書格式	104年12月		100%
各機關	（二）政府系統轉入及轉出之可編輯文書須支援ODF-CNS15251格式	105年12月	50%	100%
各機關	（三）全面安裝可編輯ODF-CNS15251文書軟體及輔導應用	106年12月	25%	50%	75%	100%

（一）各機關網站提供下載的可編輯文件應支援ODF文書格式：
     明定104年各機關對外網站（指不限定特定身分均可瀏覽的網站）提供下載的可編輯文件應支援ODF文書格式，惟第4次會議統計至105年6月底整體執行率為74.7%，故請於下表說明迄105年12月份最新執行成果。
機關名稱	網站名稱及網址			可編輯文件支援ODF執行情形		未完成原因及 / 預計完成日期			備註
國家發展委員會	A網站 / https://○.○.○.○			已完成 未完成
國家發展委員會	B網站 / http://○.○.○.○			已完成 未完成		服務表單係由各政府機關自行上傳供民眾使用，部份表單尚未更換ODF格式。 / 預計於○年○月○日完成
國家發展委員會檔案管理局	C網站 / https://○.○.○.○			已完成 未完成

總數			已完成數				達成率

（二）政府系統轉入及轉出之可編輯文書須支援ODF-CNS15251格式：
政府系統（含對外或是對內使用之系統）轉入及轉出（即系統具備匯出、匯入可編輯文件功能）之可編輯文書須支援ODF-CNS15251格式，第4次會議統計至105年6月底整體執行率為58.1%，請於下表說明迄105年12月份最新執行成果。
機關名稱	系統名稱及網址			系統轉入及轉出之可編輯文書支援ODF執行情形		未完成原因及 / 預計完成日期			備註
國家發展委員會	X網站 / https://○.○.○.○			已完成 未完成
國家發展委員會	Y網站 / http://○.○.○.○			已完成 未完成		因本系統於轉入部份涉及多項功能修改，本會已於修改中。 / 預計於○年○月○日完成
國家發展委員會檔案管理局	Z網站 / https://○.○.○.○			已完成 未完成

總數			已完成數				達成率

（三）全面安裝可編輯ODF-CNS15251文書軟體及輔導應用：
請填列各機關及所屬個人電腦與筆記型電腦已安裝可編輯ODF-CNS15251文書軟體統計，第4次會議統計至105年6月底整體執行率為63.9%，請於下表說明迄105年12月份最新執行成果。
機關名稱	個人電腦數（含筆記型電腦）	已安裝數	達成率

提案 (貴機關對推動ODF業務如有相關建議，請於下表說明；若無提案則無須填寫)
機關名稱
提案連絡人	姓名： 電話： / 職稱： Email：
案由
說明
具體建議

填表機關聯絡窗口
機關名稱	姓名	職稱	電話	電子郵件